# NOTE D'OPPORTUNITÉ DU PROJET SÉMANTISATION DU « CORPUS DE LA PAROLE »
## Description sommaire du projet
Le programme Corpus de la parole du ministère de la culture et de la communication a pour but de valoriser le patrimoine linguistique de la France.
Ce programme est piloté par l'Observatoire des pratiques linguistiques de la délégation générale à la langue française et aux langues de France qui a confié sa mise en œuvre au Centre national de la recherche scientifique à travers plusieurs opérateurs :
- un opérateur scientifique : les fédérations de linguistique chargées d'évaluer les contributions ;
- un opérateur technique : la plateforme Cocoon chargée de la gestion de l'entrepôt de corpus, la TGIR Huma-Num chargée des aspects hébergement de services et archivage et le Laboratoire ligérien de linguistique chargé de la gestion du projet et de la coordination des acteurs.
Les produits de ce projet peuvent se répartir en trois catégories :
- une base de données sur des fonds sonores transcrits et numérisés, en français et dans différentes langues parlées sur le territoire national, en métropole et outremer ;
- un portail de présentation des ressources de la base de données ;
- une organisation du travail permettant de sécuriser les données de la recherche et de faciliter leur transfert à terme vers les institutions de conservation.
La base de données Corpus de la parole contient, au 1er mai 2014, les données suivantes :
- Espace public (entièrement accessibles par le portail) :
  - 2226 enregistrements sonores
  - 104 enregistrements vidéo
  - 471 transcriptions
  - Durée totale : 1213 heures
  - 45 libellés distincts de langues (correspondant à 36 codes ISO de langues distincts)
  - 53 déposants différents (de 29 unités de recherche ou organismes différents)
- Espace privé (documents non accessibles en attente de corrections avant validation) :
  - volumes non estimés

Le projet présenté ici vise à re-concevoir le portail de présentation afin que celui-ci tire partie des nouvelles orientations du Web. En particulier, il est prévu de recourir à de l'annotation collaborative, de lier les informations de la base de données à d'autres gisements de données tels que DBpedia et d'autres référentiels linguistiques, géographiques et d'autorités et de ré-exposer ce travail de lien et d'enrichissement en suivant les principes du « Web de données ».
### 1 Contexte et enjeux
Le portail « Corpus de la parole » qui constitue le produit le plus visible du projet du même nom a été mis au point en 2006. Initialement conçu par l'Institut de l'Information Scientifique et Technique, ce portail a suivi très peu de modifications technologiques. Aujourd'hui ce portail présente des insatisfactions en termes d'interface et de fonctionnalités.
En particulier, ce portail se présente comme un site web classique. L'aspect dynamique du site est principalement dû au dynamisme de la base de données qui est alimentée par le CNRS ou par les contenus éditoriaux qui peuvent être saisis par des rédacteurs de la DGLFLF et /ou du CNRS. En revanche l'internaute (les locuteurs d'une langue ou des associations culturelles par exemples) ne peut pas apporter directement des informations et doit prendre contact avec les tutelles porteuses du projet pour faire remonter des informations qui peuvent par ailleurs être utile à documentation et la diffusion des ressources présentes sur le portail. Une autre limitation du portail est dû aux technologies utilisées pour structurer et exposer les ressources. Ces technologies ne facilitent ni le référencement ni la réutilisation des ressources et ont tendance à enfermer les données dans le seul usage qui est prévu d'en faire par l'interface du portail.
### 2 Objectifs du programme
L'objectif général est de mieux valoriser les données du projet qui ainsi pourront être réutilisées dans d’autres contextes, de les augmenter en utilisant celles d’autres sources d'information, par exemple envisager le multilinguisme pour les concepts, et donner la possibilité aux utilisateurs d’enrichir ces données. Cet objectif général se décompose de manière opérationnelle en quatre sous-objectifs :
1. Décloisonner les données en les liant à d'autres gisements d'information. Un modèle de données (ontologie) devra être définit pour coder les concepts déjà présents dans la base de données puis un alignement de ces concepts sur ceux d'autres sources (en particulier ceux de Dbpedia, de la BnF, de référentiels géographiques et linguistiques) sera fait ;
2. ouvrir le site à la participation de communautés afin d'enrichir, corriger les métadonnées qui peuvent parfois être lacunaires. Permettre aussi à l'utilisateur qui le souhaite d'apporter sa propre transcription d'un enregistrement ;
3. refondre le site et son interface pour intégrer ces fonctionnalités collaboratives et mettre en œuvre la nouvelle charte graphique (définie en dehors de ce projet) ;
4. ré-exposer l'ensemble des métadonnées sur le modèle du Web de données afin d'en faciliter la réutilisation par d'autres : en particulier dans le cadre d'un meilleur signalement dans la plateforme Isidore, proposée par Huma-Num
### 3 Montage institutionnel
Pour mener à bien ce projet, un chef de projet sera mis à disposition par le Laboratoire ligérien de linguistique. La TGIR Huma-Num s'engage à relire le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles de la solution, mettra à disposition ses services (stockage, hébergement) pour la mise en œuvre de la solution et pourra à l'issue du projet mettre à disposition d'autres projets les outils développés dans ce cadre (ils devront pour cela être diffusable sous licence libre : GNU, etc)
Il sera également mis en place un comité de suivi composé du chef de projet, de la DGLLFLF, d’Huma-Num, de la BnF et du prestataire.
### 4 Durée, coût, plan de financement
La rédaction du cahier de charges pourra se faire en juin, de sorte à pouvoir solliciter des maîtrises d'ouvrages avant l'été et que les travaux de développement puissent commencer au retour des vacances estivales tout début septembre.
L'ensemble des développements se dérouleront sur un maximum de six mois de délai.

Le budget disponible est de 60 000 euros.

La réalisation d’un premier alignement des concepts se fera à l’aide d’un outil développé par le prestataire. Il nécessitera un travail manuel. Il convient donc de prévoir 3 mois de vacations pour cette tâche.

Calendrier prévisionnel :
Juin 2014 Cahiers des charges
Septembre 2014 convention avec le prestataire
Octobre 2014 à février 2015 réalisation des travaux